# HyperHealth Connect

Healthcare Interoperability Fabric

Documento fondativo di architettura e roadmap

Scopo. Definire le decisioni architetturali iniziali, il perimetro tecnologico e una roadmap in quattro fasi. Le fasi 1 e 2 sono le uniche classificabili come MVP; al termine della fase 4 il prodotto deve essere completo, stabile e maturo per uso enterprise.

| Nome di lavoro | HyperHealth Connect (HHC) |
| --- | --- |
| Versione documento | 0.1 — foundation |
| Posizionamento | Integration fabric sanitario: connect, route, transform, observe, replay |
| Principio guida | Integrare componenti open source maturi; sviluppare internamente il control plane, il modello operativo e l’esperienza di prodotto. |

Naming — decisione: HyperHealth Connect è preferito perché immediato, descrittivo e comprensibile a livello internazionale. In una fase iniziale di adozione, la chiarezza del nome è più importante dell’originalità astratta del brand.

Ambizione: non un “altro Mirth”, ma una piattaforma di interoperabilità sanitaria capace di coprire progressivamente HL7v2, FHIR, CDA/IHE, DICOM, API, database, file e messaggistica/eventi, con governance e osservabilità integrate.

# Architettura di riferimento

CONTROL PLANE Console Web · Connector Registry · Flow/Mapping Registry · Tenant/Organization · Security · Deployment · Audit/Replay

DATA PLANE Runtime HHC Worker: Apache Camel + IPF + HAPI + moduli connector; scalabile orizzontalmente

EVENT & CONTRACT LAYER Kafka opzionale per asincrono/replay/fan-out · Apicurio per schema/API contracts

PERSISTENCE & OBSERVABILITY PostgreSQL · object storage S3-compatible · OpenTelemetry · metrics/traces/logs

EDGE / HEALTHCARE SYSTEMS HL7 MLLP · FHIR/REST · IHE/XDS · CDA · DICOM/DICOMweb · SOAP · DB · SFTP/File

# Le 17 decisioni fondative

| # | Decisione | Sintesi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Librerie fondamentali | Riutilizzare routing e standard sanitari maturi; concentrare il codice proprietario sul prodotto. |
| 2 | Mirth Connect | Benchmark e migrazione, non fondazione tecnica del nuovo prodotto. |
| 3 | Control Plane / Data Plane | Separare governance e runtime per scalabilità, isolamento e deployment distribuito. |
| 4 | Modular monolith first | Evitare microservizi prematuri; estrarre servizi solo quando esiste un motivo operativo. |
| 5 | HHC Connector SDK | Astrazione stabile sopra Camel/HAPI/IPF e punto di estensione per connector proprietari. |
| 6 | HHC Integration Envelope | Envelope canonico/versionato; payload originale sempre preservato. |
| 7 | FHIR come modello, non dogma | Supportare R4/R4B/R5 senza obbligare ogni flusso a passare da FHIR. |
| 8 | IHE tramite IPF | Riutilizzare profili e transazioni IHE complesse già implementate. |
| 9 | Imaging | dcm4che nel core connector; Orthanc come integrazione opzionale, non PACS embedded di default. |
| 10 | Sincrono + asincrono | Fast path per richieste sincrone; event path per resilienza, fan-out e replay. |
| 11 | Schema Registry | Versionare contratti, schema, API e compatibilità. |
| 12 | Storage specializzato | Configurazione, payload, eventi e ricerca tecnica su storage differenti. |
| 13 | Security by design | OIDC/OAuth2/SAML, RBAC, service identity, certificate e secret lifecycle. |
| 14 | Observability by design | Trace ID end-to-end; metriche, log e tracing come feature di prodotto. |
| 15 | UI + configuration as code | Visual flow designer sopra definizioni dichiarative Git-friendly. |
| 16 | Build vs buy | Sviluppare differenziazione; non riscrivere protocolli e standard già disponibili. |
| 17 | Stack baseline | Java/Spring/Camel/IPF/HAPI con componenti infrastrutturali sostituibili e container-first. |

## 1. Librerie fondamentali

La piattaforma deve assemblare componenti maturi e concentrarsi sull’orchestrazione sanitaria e sulla governance.

• Core routing: Apache Camel per routing, endpoint, retry, trasformazioni, REST/SOAP, JDBC, SFTP, JMS/Kafka e pattern EIP.

• Healthcare: Open eHealth IPF per IHE; HAPI HL7v2 per parsing/validazione HL7; HAPI FHIR per modelli, client/server e validation; dcm4che per DICOM.

• Platform: PostgreSQL, Kafka, Apicurio Registry, storage S3-compatible, Keycloak, OpenTelemetry e frontend React/TypeScript.

• Vincolo: Ogni dipendenza deve essere isolata dietro API HHC, con SBOM, policy di upgrade e revisione licenze prima della distribuzione commerciale.

## 2. Mirth Connect: benchmark, non dipendenza

HyperHealth Connect deve poter sostituire progressivamente gli integration engine tradizionali senza ereditarne l’architettura.

• Uso: Benchmark funzionale e UX; analisi dei pattern di canale, mapping, retry, monitoraggio e migrazione.

• Non uso: Nessuna dipendenza runtime obbligatoria da Mirth/NextGen Connect.

• Obiettivo futuro: Import/migration toolkit per agevolare il passaggio da configurazioni esistenti a flow HHC dove tecnicamente possibile.

## 3. Separazione Control Plane / Data Plane

La governance deve essere separata dall’esecuzione dei flussi.

• Control Plane: Configura connector, flow, mapping, tenant, segreti, versioni, deployment, policy, audit e replay.

• Data Plane: Worker HHC eseguono i flow; devono poter essere replicati e distribuiti vicino ai sistemi sorgente/destinazione.

• Beneficio: Scalabilità orizzontale, isolamento dei carichi, aggiornamenti più sicuri e topologie multi-azienda/multi-datacenter.

## 4. Modular monolith first

La complessità distribuita non deve precedere il bisogno reale.

• Control Plane: Monolite modulare con confini espliciti tra dominio, deployment, security, registry, audit e UI API.

• Runtime: Processo separato e stateless per quanto possibile.

• Regola: Un modulo diventa microservizio solo per requisiti verificabili di scalabilità, isolamento, ownership o lifecycle indipendente.

## 5. HHC Connector SDK

Il Connector SDK è il contratto stabile tra il prodotto e le librerie sottostanti.

• Responsabilità: Lifecycle, configurazione tipizzata, capabilities, health, input/output, retry policy, metrics e test contract.

• Astrazione: Camel/HAPI/IPF/dcm4che restano dettagli implementativi dei connector ufficiali.

• Ecosistema: In fase matura deve consentire connector di terze parti senza accesso al core interno.

• Compatibilità: Versionamento semantico dell’SDK e test di compatibilità automatizzati.

## 6. HHC Integration Envelope

Ogni scambio deve avere un’identità tecnica uniforme senza distruggere il formato clinico originario.

• Metadati minimi: messageId, correlationId/traceId, tenant, source, destination, standard/versione, tipo messaggio, timestamp, stato e checksum.

• Payload: Il raw originale è immutabile e referenziato; rappresentazioni parsed/normalized/transformed sono derivate e versionate.

• Pipeline: RAW → PARSED → VALIDATED → NORMALIZED (opzionale) → TRANSFORMED → DELIVERED.

• Risultato: Replay affidabile, audit, debugging, riconciliazione e reprocessing con versioni successive dei mapping.

## 7. FHIR come modello, non come formato interno obbligatorio

FHIR è uno standard centrale, ma non deve diventare un collo di bottiglia architetturale.

• Supporto: R4, R4B e R5 dove richiesto; profile/Implementation Guide e validation espliciti.

• Regola: Un HL7v2→HL7v2 o DICOM→DICOM non deve essere forzato a transitare da FHIR.

• Normalizzazione: FHIR è una possibile rappresentazione normalizzata, non l’unica verità interna.

• Evoluzione: Adapter/version converters isolati dal dominio HHC.

## 8. IHE tramite Open eHealth IPF

Le transazioni IHE devono essere adottate tramite una libreria healthcare-specific invece di reimplementare SOAP/ebXML/FHIR profile logic.

• Perimetro: XDS/XCA, PIX/PDQ, XCPD, MHD, PIXm/PDQm, ATNA e profili imaging supportati da IPF.

• Strategia: Connector HHC espongono una configurazione semplice mentre IPF gestisce dettagli di protocollo e data model.

• Test: Conformance test e profili IHE devono diventare parte della pipeline di release delle feature interessate.

## 9. Imaging: DICOM e DICOMweb

HHC deve integrare l’imaging senza trasformarsi in un PACS.

• Core: dcm4che per DIMSE/DICOM e funzioni di basso livello necessarie ai connector.

• Gateway opzionale: Orthanc può essere supportato come sistema esterno per workflow DICOM/DICOMweb/REST.

• Boundary: Storage diagnostico, viewer e PACS completi restano sistemi separati; HHC orchestra e osserva.

• Compliance: TLS, AE Title, transfer syntax, grandi payload e gestione PHI richiedono test dedicati e policy storage specifiche.

## 10. Percorso sincrono e asincrono

Non ogni integrazione deve passare da un event bus.

• Fast path: MLLP/HTTP/SOAP sincroni: validazione minima, routing e ACK/response con latenza prevedibile.

• Event path: Kafka per buffering, fan-out, decoupling, retry asincrono, replay e analytics.

• Regola: La scelta sync/async è una proprietà del flow, non un vincolo globale della piattaforma.

• Affidabilità: Idempotenza, ordering dove necessario, DLQ e deduplica devono essere espliciti.

## 11. Schema e Contract Registry

I contratti di integrazione devono essere versionati come asset di prima classe.

• Registry: Apicurio Registry per schema/event/API artifacts e controlli di validità/compatibilità.

• Asset: OpenAPI, AsyncAPI, JSON Schema, Avro/Protobuf, XSD/WSDL e altri contratti pertinenti.

• HHC metadata: Ogni deployment deve conoscere esattamente mapping e contract version usati.

• Governance: Stati draft/approved/deprecated e policy di compatibilità integrate nel lifecycle HHC.

## 12. Strategia di storage

Separare i dati per caratteristiche di accesso, dimensione e retention.

• PostgreSQL: Configurazioni, tenant, deployment, metadata, audit index e stato operativo.

• Object storage: Payload raw e documenti/grandi oggetti; cifratura, retention e lifecycle configurabili.

• Kafka: Eventi e replay entro la retention prevista; non archivio clinico permanente.

• Search/telemetry: Indici tecnici dedicati e minimizzazione PHI; nessuna duplicazione indiscriminata dei payload nei log.

## 13. Security by design

L’identità e la segregazione devono essere parte del modello, non un’aggiunta finale.

• Identity: Keycloak come baseline per OIDC/OAuth2, SAML, identity brokering/federation e service accounts.

• Modello: Tenant → Organization → Facility → Application → Endpoint con RBAC/ABAC progressivo.

• Machine security: mTLS, certificati, secret rotation, vault integration e scope minimi.

• Privacy: PHI redaction nei log, encryption at rest/in transit, audit accessi e policy di retention.

## 14. Observability by design

La capacità di capire cosa è successo a un messaggio è una feature primaria del prodotto.

• Standard: OpenTelemetry per traces, metrics e logs.

• Correlazione: traceId/correlationId propagati tra connector, mapping, chiamate esterne ed event bus.

• UI: Timeline per messaggio con latenza per step, errori, retry, versione flow/mapping e destinazioni.

• SLO: Metriche per throughput, failure rate, latency percentile, queue lag e delivery success.

## 15. UI visuale e Configuration as Code

L’interfaccia deve semplificare l’integrazione senza creare configurazioni opache.

• Designer: Flow graph con source, step, filter, mapping, route e destination.

• Source of truth: Definizioni dichiarative YAML/JSON versionabili in Git e validabili da schema.

• Lifecycle: Diff, review, test, promote, deploy, rollback e audit della modifica.

• Debug: Input/output per step solo con autorizzazioni adeguate e masking configurabile.

## 16. Cosa sviluppare internamente

Il vantaggio competitivo deve stare nell’esperienza, nel modello operativo e nella governance.

• Da sviluppare: HHC Connector SDK, Integration Envelope, Control Plane, Registry, flow designer, mapping layer, deployment/rollback, message explorer, replay, tenancy, audit, testing e migration tools.

• Da riusare: Parser/protocolli, FHIR engine, IHE plumbing, DICOM toolkit, identity provider, event broker e telemetry standard.

• Criterio: Build solo quando il componente costituisce differenziazione o quando una dipendenza esterna non soddisfa requisiti tecnici/licensing.

## 17. Stack baseline e principio di sostituibilità

La baseline deve essere coerente ma non creare lock-in interno.

• Application: Java LTS, Spring Boot, Apache Camel, IPF, HAPI FHIR, HAPI HL7v2, dcm4che.

• Infrastructure: PostgreSQL, Kafka, Apicurio Registry, storage S3-compatible, Keycloak, OpenTelemetry.

• Frontend: React + TypeScript; API-first tra UI e Control Plane.

• Packaging: Docker come minimo comune; Docker Compose per installazioni semplici; Kubernetes supportato per topologie enterprise.

• Versioni: Le versioni concrete vengono pin-nate a ogni release HHC dopo test di compatibilità, sicurezza e prestazioni; evitare riferimenti hard-coded a una versione nel modello dominio.

# Roadmap in 4 fasi

Regola di maturità. Fase 1 = MVP tecnico. Fase 2 = MVP production/pilot-ready. Le fasi 3 e 4 non sono più MVP: introducono copertura sanitaria estesa, hardening enterprise e completezza di piattaforma. La fase 4 chiude il percorso con un prodotto maturo.

| # | Fase | Stato | Obiettivo | Scope essenziale | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foundation — Technical MVP | MVP tecnico | Dimostrare il modello HHC end-to-end con pochi protocolli ma architettura corretta. | HHC Connector SDK; Integration Envelope; HL7v2/MLLP; REST; FHIR client; flow dichiarativi; PostgreSQL; object storage; UI essenziale; message explorer; manual replay; Docker Compose; test automatici core. | Un flusso HL7v2→FHIR e uno HL7v2/REST possono essere configurati, testati, eseguiti e tracciati; raw payload preservato; errori recuperabili; configurazione versionabile. |
| 2 | Production Core — Pilot MVP | Ultima fase MVP | Portare il core a un pilot reale con resilienza, sicurezza e operatività multi-worker. | Kafka/event path; DLQ/retry/idempotenza; multi-worker; deploy/rollback; mapping registry/editor; Apicurio; Keycloak/RBAC; certificate/secrets; OpenTelemetry; dashboard/SLO; HA di base; CI/CD; backup/restore; performance test; upgrade procedure. | Pilot sanitario controllato: nessun single point of failure critico nel data plane previsto dalla topologia; audit e tracing completi; restore testato; deployment ripetibile; metriche/SLO disponibili. |
| 3 | Healthcare Interoperability Suite | Prodotto esteso | Aggiungere le capability sanitarie avanzate e standard di interoperabilità documentale/identità. | CDA; IPF; XDS/XCA; PIX/PDQ/XCPD; MHD/PIXm/PDQm; ATNA; FHIR profiles/IG validation; terminology integration; MPI/MDM integration strategy; SOAP/XSD/WSDL tooling; richer mapping/testing; migration tools iniziali. | Copertura dei principali workflow documentali e patient identity; conformance test automatizzati; pacchetti di integrazione riutilizzabili; gestione completa delle versioni dei contratti. |
| 4 | Enterprise & Imaging Maturity | Prodotto completo e maturo | Completare imaging, governance enterprise, operabilità e qualità di prodotto. | DICOM/DICOMweb; dcm4che connector suite; Orthanc integration; HA/DR avanzati; Kubernetes production patterns; multi-site; capacity management; zero/low-downtime upgrades; advanced tenancy/policies; full audit/compliance tooling; SDK ecosystem; migration toolkit; certification/conformance program; load/chaos/security testing; documentazione operativa completa. | Release enterprise: installabile in topologie piccole e grandi; DR e upgrade provati; performance/SLA misurabili; copertura interoperabilità definita; hardening sicurezza; runbook, supportability e lifecycle di lungo periodo. |

# Requisiti trasversali non rinviabili

• Testabilità: ogni connector e flow deve avere test unitari/contract/integration; payload sintetici e dataset di test non devono contenere PHI reale.

• Backward compatibility: flow, mapping, schema e Connector SDK sono versionati; gli upgrade devono dichiarare breaking changes e procedure di migrazione.

• Security/privacy: minimizzazione dati, encryption, secret hygiene e audit entrano dalla fase 1 e vengono rafforzati, non “aggiunti” in fase 4.

• Operabilità: health, metriche e correlation ID sono parte del runtime fin dal primo MVP; la profondità delle dashboard cresce nelle fasi successive.

• Portabilità: il prodotto deve funzionare senza Kubernetes; Kubernetes è una modalità di deployment enterprise, non un requisito per l’adozione.

• Licensing & supply chain: SBOM, vulnerability scanning, verifica licenze e policy dipendenze fanno parte della release engineering.

• No hidden state: configurazioni e contratti devono essere esportabili, diffabili e ricostruibili; il database non è l’unica copia della configurazione logica.

# Confini del prodotto

• HyperHealth Connect non è un EHR/HIS, un repository clinico universale o un PACS completo.

• Non sostituisce automaticamente MPI, terminology server, document repository o identity provider: li integra e, dove utile, può offrire moduli opzionali.

• Non impone FHIR come formato interno universale e non impone Kafka a ogni flusso.

• Non promette compatibilità con ogni implementazione vendor-specific senza profili, test e adapter espliciti.

# Struttura logica iniziale del repository

hyperhealth-connect/

control-plane/        API, dominio, registry, deployment, audit

runtime/              worker e flow execution

connector-sdk/        SPI/API pubbliche dei connector

integration-envelope/ modello HHC del messaggio

connectors/           hl7v2, fhir, rest, database, file, kafka, ihe, dicom...

mapping/              trasformazioni, registry e test

observability/        telemetry conventions e instrumentation

security/             authorization model, masking, secrets abstractions

ui/                   React/TypeScript control plane UI

deploy/               compose, Kubernetes manifests/charts in fase successiva

docs/                 ADR, architecture, connector specs, runbooks

# ADR da fissare prima dello sviluppo

| ADR | Decisione |
| --- | --- |
| ADR-001 | Control Plane / Data Plane separation |
| ADR-002 | Modular monolith + independent runtime |
| ADR-003 | HHC Connector SDK as dependency boundary |
| ADR-004 | Immutable raw payload + HHC Integration Envelope |
| ADR-005 | FHIR optional normalization, not universal internal model |
| ADR-006 | Sync and async dual-path architecture |
| ADR-007 | Configuration as Code as logical source of truth |
| ADR-008 | Storage separation and PHI logging policy |
| ADR-009 | Identity/tenancy model |
| ADR-010 | Versioning, compatibility and upgrade policy |

# Riferimenti tecnici verificati

Riferimenti ufficiali usati per confermare la fattibilità della baseline tecnologica. Le versioni concrete saranno fissate per ogni release HHC, non nel documento architetturale.

Apache Camel — FHIR component: https://camel.apache.org/components/4.18.x/fhir-component.html

Open eHealth IPF — IHE components: https://oehf.github.io/ipf-docs/docs/ihe/

HAPI FHIR documentation: https://hapifhir.io/hapi-fhir/docs/

HAPI HL7v2 documentation: https://hapifhir.github.io/hapi-hl7v2/

dcm4che DICOM toolkit: https://github.com/dcm4che/dcm4che

Apache Kafka: https://kafka.apache.org/

Apicurio Registry: https://www.apicur.io/registry/docs/apicurio-registry/3.3.x/getting-started/assembly-artifact-reference.html

Keycloak Server Administration: https://www.keycloak.org/docs/latest/server_admin/

OpenTelemetry Java: https://opentelemetry.io/docs/languages/java/

Orthanc REST API: https://orthanc.uclouvain.be/book/users/rest.html

Stato del documento. Questa versione è una foundation: congela le scelte che devono guidare il repository iniziale. I dettagli di API, classi, schema dati, deploy e mapping saranno specificati nei documenti tecnici derivati e negli ADR.